Projektplan „Ocean Explorer“

Phase 1: Anforderungsanalyse

Zeitraum: Tag 1–2 (2 Tage)

Aufgaben:

- Analyse der Aufgabenstellung

- Definition der Projektziele

- Ermittlung funktionaler und nicht-funktionaler Anforderungen

- Festlegung von Muss- und Wunschkriterien

Ergebnis:

- Vollständige Anforderungsliste

- Klar definierte Projektziele

Phase 2: Pflichtenheft & Projektplanung

Zeitraum: Tag 3–4 (2 Tage)

Inhalte:

- Erstellung des Pflichtenhefts

- Beschreibung des Systems und der Funktionen

- Erstellung des Projektplans

Ergebnis:

- Abgabefertiges Pflichtenheft

- Projektplan

Phase 3: Systementwurf (UML)

Zeitraum: Tag 5–10 (6 Tage)

Inhalte:

- Use-Case-Diagramm

- Klassendiagramm

- Aktivitätsdiagramm

- Zustandsdiagramm

- Datenbankentwurf (ERM/RDM)

Ergebnis:

- Vollständiger Systementwurf

- UML-Diagramme

Phase 4: Implementierung

Zeitraum: Tag 11–27 (17 Tage)

Inhalte:

- Implementierung in Java und Angular

- Integration der einzelnen Komponenten

- Erste Funktionstests

Ergebnis:

- Vollständiger Quellcode

- Lauffähige Java-Anwendung

- Lauffähige Web-Anwendung zur Darstellung von Ergebnissen

Phase 5: Qualitätssicherung & Tests

Zeitraum: Tag 28–31 (4 Tage)

Inhalte:

- Erstellung von Testfällen

- Durchführung von Funktionstests

- Fehleranalyse und -behebung

Ergebnis:

- Stabile, getestete Software

- Testprotokolle

Phase 6: Projektdokumentation & Präsentation

Zeitraum: Tag 32–35 (4 Tage)

Inhalte:

- Fertigstellung der Projektdokumentation

- Vorbereitung für Live-Präsentation

Ergebnis:

- Abgabefertiges Projektdokumentation

- Produktpräsentation in einem Live-Funktionstest